**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Farmawiki |
| Proyecto | Farmawiki |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Discord |
| Fecha | 15 de noviembre del 2024 |
| Número de iteración / sprint |  |
| Personas convocadas a la reunión | Carlos Gaete  Camilo Pulgar  José González |
| Personas que asistieron a la reunión | Carlos Gaete  Camilo Pulgar  José González |

**Instrucciones:**

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| La implementación de nuevas funciones.  La creación del usuario administrador.  La personalización de cada perfil.  La migración a una base de datos en la nube.  La gestión de documentación.  La integración de nuevos formularios. | Errores de codificación en sprint anteriores que termino corrompiendo el código y tuvimos que volver a implementar el proyecto reutilizando funciones y vistas.  La no cimentación de todo el código ya que habían funciones que no se entendían bien que hacían. | Ordenar el código para que la estructurada sea sistematizada y entendible para otros desarrolladores futuros. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.