**DAILY MEETING**

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 15/09/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 001 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Preparación del sprint 1 |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Discutir cuáles serán las principales funciones del sistema y como desarrollaremos este sprint 1.  Se decidieron los lenguajes de programación y el servidor que se ocupara quedando en claro que ocuparemos AWS como servidor JavaScript (frontend) Python (backend) Django o Flask (frameworks backend) React.js (framework frontend |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 18/09/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 002 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Empezar con la programación de las bases de la página web |
| 2 | Corregir y desarrollar más las ideas en la documentación del sprint 1 |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Ayer se empezó a trabajar en la estructura base del frontend. Implementé los primeros componentes en React, incluyendo el header y el footer.  Hoy el objetivo es continuar con la estructura de las páginas principales y preparar la base para la integración con el backend. Estamos revisando la organización del código para que sea escalable a medida que se agreguen más funcionalidades. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 24/09/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 003 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Correcciones sobre la documentación. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Carlos comentó que durante el día anterior revisó y corrigió algunas historias de usuario en la documentación del sprint 1, añadiendo más detalles a los criterios de aceptación. Hoy nos enfocaremos en documentar futuras funcionalidades y asegurarse de que toda la información esté alineada con el trabajo que ya se está realizando en el desarrollo. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 26/09/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 004 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Modificaciones en la base de datos y estructura |
| 2 | Modificación de documentación |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Jose explicó que ha estado trabajando en los modelos de la base de datos, pero tiene algunas dudas sobre cómo estructurar las relaciones entre tablas, particularmente las relacionadas con los usuarios y sus roles dentro del sistema. Pregunta si se debe considerar una arquitectura más flexible para futuras expansiones. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 28/09/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 005 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Dejar para otro sprint la creación de usuarios. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Después de una discusión, el equipo acordó utilizar una estructura de relaciones uno a muchos para gestionar roles y permisos de usuarios. Carlos se encargará de ajustar los modelos de la base de datos para reflejar esta decisión, asegurando que sea fácil de escalar en el futuro. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 02/10/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 006 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Mostrar avances de backend y frontend. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Se mostró mediante llamada de discord el avance de las partes del frontend tanto la ubicación de las cosas como la decisión de la paleta de colores acorde a el cliente.  En backend se mostró como se implementó el sistema de búsqueda con la API proporcionada y como está funciona en relación a palabras claves y medicamentos . |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 05/10/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 007 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Generar documento que informe avance del proyecto |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Mediante reunión de discord y lo solicitado por la docente en clases, se creó un trello en donde cada integrante debe mostrar y aportar sus avances y evidencias solicitadas por la profesora, para de esta forma poder visualizar si el equipo avanza en todas las áreas tanto de programación como de documentación. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 08/10/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 008 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Modificación de documentación. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| El equipo detectó que algunas historias de usuario relacionadas con futuras funcionalidades no están completamente definidas. Se coordinó que algunas funcionalidades se quitaran para no perder la vision futura del proyecto. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 12/10/2024 | | **Inicio** | 15:15 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 15:30 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 09 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Revisión del progreso de la página web antes de la presentación. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Se visualizó y registró el avance realizado durante el sprint 1 respecto a la página web que se realizó dejando claro que solo faltó entrelazar funciones del backend con el frontend. |

**ACTA DE DAILY MEETING**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 16/10/2024 | | **Inicio** | 21:00 |
| **Lugar:** | Discord | | **Término** | 21:25 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 010 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| x | Product Owner |
| x | Scrum Master |
| x | Team Scrum |

Tema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Reunión para organizar la presentación del primer sprint. |

**Desarrollo de la Reunión**

|  |
| --- |
| Durante la reunión se realizó una muestra personal sobre el avance del proyecto y se comentó que documentos faltaba por hacer, al igual que dejamos de acuerdo que después de la presentación se llevaría a cabo una modificación de la documentación inicial ya que cambiará los requisitos. |