Sprint Planning Sprint 1

Sprint Planning - Sprint 1

## Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 es desarrollar una versión inicial del producto que incluya funcionalidades mínimas y permitan demostrar el flujo básico de trabajo para obtener retroalimentación temprana.

## Elementos seleccionados del Product Backlog

## Historia de usuario 1: Yo como usuario funcionario de la salud, necesito poder ver los componentes de distintos medicamentos, para obtener información rápida sobre el medicamento.

## Historia de usuario 2: Yo como usuario funcionario de la salud, necesito realizar búsquedas por palabras clave, para que la búsqueda sea más rápida y eficiente.

## Historia de usuario 3: Yo como usuario funcionario de la salud, quiero poder buscar mediante una barra filtro de búsqueda , para poder buscar de forma rápida y fácil la información

## Historia de usuario 4: Yo como usuario funcionario de la salud, necesito poder buscar las alergias de distintos medicamentos, para informar al paciente según lo requiera.

## Desglose de Tareas

1. Crear interfaz para el registro de usuarios.

Elegir paleta de colores

Realizar programación

Crear un sistema de ingreso de datos

Los datos puedan guardarse en la base de datos

2. Implementar base de datos para almacenar la información del perfil de los usuarios.

Definir la estructura de las tablas

Configurar la conexión con la base de datos

Crear funciones de guardado (CRUD)

Normalización de la base de datos

Pruebas de carga

3. Crear funcionalidad de búsqueda de alergias por parte de los médicos.

Implementación de palabras clave para alergias

Extraer datos de la API

4. Implementar una vista que muestre componentes de medicamentos para los funcionario de la salud.

Extraer datos de la api

## Estimación del trabajo

Cada tarea ha sido estimada usando T-Shirt Size:

|  |  |
| --- | --- |
| Ver información sobre medicamentos | L |
| Búsqueda por palabras claves | L |
| Barra de búsqueda | S |
| Búsqueda de alergias de medicamentos | XL |