# 

# 

# Review de Sprint

# 

# Review de Sprint - Farmawiki

Fecha de revisión: 15 de octubre de 2024

**Descripción de la revisión:**  
Esta revisión corresponde al Sprint 1, donde se evaluaron las tareas completadas, el cumplimiento de los objetivos del sprint y la retroalimentación recibida por parte de los interesados.

# 1. Objetivos del sprint

El objetivo del Sprint 1 es desarrollar una versión inicial del producto que incluya funcionalidades mínimas y permitan demostrar el flujo básico de trabajo para obtener retroalimentación temprana.

# 2. Entregables completados

* Se creó un formato para guardar
* Se creó una base de datos para almacenar información
* Programar interfaz de registro para usuario
* Definir estructura de la tabla
* Normalización de la base de datos
* Elegir paleta de colores.

# 3. Retroalimentación recibida

* Los usuarios reportaron satisfacción con la nueva integración de la búsqueda de medicamentos y palabras claves, pero sugirieron una mejora en la personalización de las búsquedas.
* Se destacó la mejora en la velocidad de búsqueda de información.

# 4. Problemas encontrados

* Reorganización en la programación de los privilegios de usuario.
* Poca comunicación con el cliente
* Recopilación de documentación de la API.

# 5. Próximos pasos

* Mejorar la personalización de la búsqueda.
* Agregar sistema de búsqueda por alergia.
* Implementaciones correspondientes al Sprint 2.

# 6. Lecciones aprendidas

* Se subestimó la complejidad de la integración con múltiples palabras por lo cual se simplificó a solo el nombre del medicamento.
* La colaboración constante con los usuarios permitió identificar mejoras clave en las búsquedas más regulares.