# 

# 

# 

# Review de Sprint

# 

# Review de Sprint - Farmawiki

Fecha de revisión: 24 de octubre de 2024

**Descripción de la revisión:**  
Esta revisión corresponde al Sprint 2, donde se evaluaron las tareas completadas, el cumplimiento de los objetivos del sprint y la retroalimentación recibida por parte de los interesados.

# 1. Objetivos del sprint

* Integrar nuevos módulos centrados en la recepción de datos.
* Implementar un sistema de personalización para la página de pacientes.
* Mostrar información existente en la base de datos.

# 2. Entregables completados

* Búsqueda de pacientes.
* Accesibilidad de la aplicación.
* Ingresar alergias a perfil médico.
* Visualización de mensaje de advertencia.
* Ingreso de recetas médicas.
* Eliminar recetas del paciente.
* Ingresar recetas a perfil médico.

# 3. Retroalimentación recibida

* Los usuarios reportan satisfacción con las nuevas integraciones al sistema y sugieren ideas nuevas para posibles actualizaciones futuras.
* Se felicitó la complementación de las nuevas funciones en el sistema.

# 4. Problemas encontrados

* Desactualización de la información entregada en la api.
* Falta de campos para la personalización del perfil personal.

# 5. Próximos pasos

* Implementación de nuevas vistas .
* Separación de tipos de usuarios.
* Implementación de seguridad.
* Implementación de búsqueda de pacientes.

# 6. Lecciones aprendidas

* Se subestimó la complejidad de la integración de frontend y backend.
* La comunicación y objetivos pequeños ayudan al avance del proceso.